社團法人台灣寶島行善義工團

第八屆第三次理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：中華民國104年04月18日及05月02日13時30分~17時30分

二、地　　點：台南市鹽水區南港里個案工地旁

三、出席人員姓名：

理事人員：林其茂、黃國峰、尤瑞豊、施耀盛、王忠正、梁鴻銘、

朱志煌、張凱溱、王家軒。

監事人員：張淵捷、劉紅伶、吳蘭施。

四、請假人員姓名：

理事人員：吳栓慶、張意聖。

監事人員：無。

五、缺席人員姓名：無。

六、列席人員：呂廷羽。

七、主　　席：林其茂                                        紀錄：吳蘭施

八、主席致詞：略。

九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。

十、報告事項：

(一) 理事會報告：

a.財務報告：(財務 呂廷羽）

截至104年03月31日止,各帳戶餘額如下:

經常性帳戶      ：$3,449,192元+ 定存$9,000,000元

郵局劃撥帳戶    ：$128,036元

團部發展基金專戶：$858,839元+ 定存$3,500,000元

會員會費專戶    ：$258,327元

提撥準備金專戶  ：$470,000元

總計             :$18,214,394元

b.會務報告:

(網管組) 報告:官網要架設(Oracle)，原先要在此次會議提出詳細的計劃書，因時 間來不及，無法在這次會議提出，將於之後理監事會議提出。

(二) 監事會報告：略。

十一、討論提案：

提案一：審核通過103年度工作報告、收支決算表、現金出納表、資產負債表、財產 目錄，提請 討論。

說　明：詳見附件一。

決　議：照案通過(同意：8票)，並提報104年度會員大會追認。

提案二：訂定緊急案件之SOP，提請 討論。

說　明：緊急案件之SOP需經理事會審核通過，再授權理事長及常務理事共同決定執行時間，並需於出團前完成所有相關程序。

決　議：照案通過(同意：8票)。

提案三：今周刊2015-LOVE RUN(路跑)活動邀請寶島參加，提請 討論。

說　明：由王家軒 理事主辦，製作DM、紀念筆、看板，預算5萬，並由財務 呂廷羽提供200本成果報告供現場使用。

決　議：照案通過(同意：7票)。

提案四：制定寶島義工團之會員權利及義務規範，提請 討論。

說　明：由王家軒 理事擔任制訂主委，詳見附件二。

決　議：因此次時間不足討論該提案，待下次理監事會議再行討論。

提案五：義工團帳務請會計師查核簽證，提請 討論。

說　明：1. 義工團帳務除監事會監查外，建議另請一名會計師查核簽證。

2. 集智聯合會計師事務所的林會計師表示可以免費幫義工團簽證查核。

決　議：照案通過(同意：8票)，並由財務 呂廷羽與集智聯合會計師事務所聯繫。

提案六：年度團保6月30日到期，今年是否由南山繼續承保，提請 討論。

說　明：南山團保至3月底理賠金額共計20,619元，今年承保價格仍為890元/人。

決　議：照案通過 (同意：7票)。

提案七：與弘道基金會合作個案時，經費支付模式，提請 討論。

說　明：第八屆第二次理監事聯席會會議通過與弘道基金會合作案，對方要求

個案費用實支實付，與義工團之前跟其他團體合作模式不同。

決　議：照案通過(同意：8票)，在預算內實支實付。

提案八：雲林斗六倉庫契約內容，提請 討論。

說　明：由理監事提供具體書面意見給理事長，再由理事長整合擬定契約初稿，於下次理監事會再議。

決　議：照案通過。

提案九：蔡沂璉 先生環島計畫，並宣揚寶島理念，提請 討論。

說　明：蔡沂璉 先生於環島時攜帶寶島看板或文宣，可為寶島做宣傳。

決　議：不通過(同意：3票，不同意：5票)。

提案十：募集到的物資若不符合義工團需求的處理方法，提請 討論。

說　明：授權物資組制訂物資管理規定及表單，經理事會決議通過後，於雲林倉庫完工後執行。

決　議：照案通過。

提案十一：雲林倉庫設備與團部基金之運用，提請 討論。

說　明：團部基金屬專款專用，在法源合法之下將運用於雲林倉庫所需設備之添購。

決　議：照案通過(同意：8票)，並將添購之收支表，提報104年度會員大會追認。

提案十二：審議張凱溱理事辭職案，提請 討論。

說　明：張凱溱於104年4月17日提出辭呈，辭去第八屆理事一職，詳如附件三。

決　議：照案通過(同意8票)，並由後補第一順位理事鄭忠昇遞補。

提案十三：報名出團搭遊覽車、交通車、徵調車而未出席者，雖然沒有搭乘，但應酌收交通費用，提請 討論。

說　明： 1. 臨時取消出團者，請務必通知聯絡組，以避免資源浪費增加成本負擔。

2. 報名搭乘義工團提供之車輛而未搭乘者，若事後要收費執行上有困難。

3. 建議報名未出席者，2次無故未通知取消，5次臨時取消，日後報名交通請自理。

決　議：照案通過(同意8票)。

提案十四：審核屏東縣高士部落課輔教室修繕案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由梁鴻銘 理事擔任，材料費用預算23萬，預定出團日期為5/30~31。

提案十五：審核桃園縣復興鄉新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由施耀盛 理事擔任，材料費用預算45萬，預定出團日期為6/6~7、6/13~14。

提案十六：審核新北市貢寮鄉區美豐里新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票，不同意：2票)，本案ＰＭ人員由王家軒、吳栓慶 理事共同擔任，材料費用預算90萬，預定出團日期為6/27~28、7/4~5。

提案十七：審核屏東縣獅子鄉楓林村課輔教室新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，合作單位：小英教育基金會。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由尤瑞豊 理事擔任，材料費用預算160萬，預定出團日期為7/11~12、8/1~2。

提案十八：審核台中市光音育幼院修繕案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由鄭忠昇 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為7/18~19。

提案十九：審核台中市豐原區文化推展中心修繕案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由鄭忠昇 理事擔任，材料費用預算15萬，預定出團日期為7/25~26。

提案二十：審核新竹縣寶山國小山湖分校整建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，轉介單位：台積電。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由尤瑞豊 理事擔任，材料費用預算未知，預定出團日期為8/8~9、8/15~16。

提案二十一：審核雲林縣水林鄉整合照顧服務中心整建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，合作單位：弘道基金會。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由張意聖 理事擔任，材料費用預算38萬，預定出團日期為8/22~23、8/29~30。

提案二十二：審核人安基金會桃園平安站整建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表，合作單位：小英教育基金會。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由尤瑞豊 理事擔任，材料費用預算200萬，預定出團日期為9/5~6、10/3~4。

提案二十三：審核新竹縣五峰鄉竹林村新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由黃國峰 理事擔任，材料費用預算45萬，預定出團日期為9/12~13、9/19~20。

提案二十四：審核嘉義縣阿里山鄉達邦村新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由林其茂 理事長擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為10/10~11、10/17~18。

提案二十五：審核屏東縣三地門鄉中正路新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票，不同意：2票)，本案ＰＭ人員由梁鴻銘 理事擔任，材料費用預算35萬，預定出團日期為10/31~11/1、11/7~8。

提案二十六：審核屏東縣黎明鄉課輔教室新建案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：7票)，本案ＰＭ人員由林其茂 理事長擔任，材料費用預算70萬，預定出團日期為11/14~15、11/21~22。

提案二十七：104年度會員大會及運動會日期，提請 討論。

說　明：暫定104年度會員大會為10/24日，運動會為10/25日，ＰＭ人員由施耀盛 理事擔任

決　議：照案通過。

提案二十八：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說　明：第八屆第四次理監事聯席會議，擬訂於同雲林倉庫後置出團日，日期另行通知，開會地點：雲林倉庫。

決　議：照案通過。

十二、臨時動議

議題一：購買急救器材，並設立簡易型急救站，提請 討論。

說　明：由梁鴻銘 理事負責執行。

決　議：照案通過。

十三、散會

主席：林其茂

紀錄：吳蘭施

社團法人台灣寶島行善義工團

附件一之1

民國103年度 工作報告

(103年1月至12月服務個案內容摘要)

| 案號 | 型態 | 個案地點 | 個案名稱 | 工程日期 | 天數 | 出團 人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103.01 | 新建 | 雲林縣元長鄉中正路 | 簫先生 | 01/04~05&01/11~12 | 4 | 171 |
| 103.02 | 新建 | 桃園縣復興鄉高義村 | 陳女士 | 01/18~19&01/25~26 | 4 | 158 |
| 103.03 | 新建 | 新竹縣五峰鄉竹林村 | 戴先生 | 02/15~16&02/22~23 | 4 | 168 |
| 103.04 | 修建 | 屏東縣獅子鄉丹路村 | 林先生 | 03/01~02&03/08~09 | 4 | 145 |
| 103.05 | 新建 | 嘉義縣東石鄉港墘村 | 陳女士 | 03/22~23&03/29 | 3 | 162 |
| 103.06 | 新建 | 花蓮縣萬榮鄉明利村 | 張先生 | 04/12~13&04/19~20 | 4 | 155 |
| 103.07 | 新建 | 高雄市那瑪夏區 | 課輔教室 | 04/26~27&06/14~15 | 4 | 181 |
| 103.08 | 新建 | 雲林縣四湖鄉林東村 | 林先生 | 05/03~04&05/10~11 | 4 | 159 |
| 103.09 | 新建 | 台中市外埔區永豐里 | 課輔教室 | 05/17~18&05/24~25 | 4 | 246 |
| 103.10 | 新建 | 台東縣太麻里香蘭村 | 林女士 | 05/31~06/01&06/07~08 | 4 | 139 |
| 103.11 | 新建 | 花蓮縣秀林鄉秀林村 | 鄭女士 | 06/28~29&07/05~06 | 4 | 155 |
| 103.12 | 新建 | 台東縣池上鄉富興村 | 陳女士 | 07/12~13&07/19~20 | 4 | 119 |
| 103.13 | 新建 | 嘉義縣阿里山鄉達邦村 | 汪女士 | 07/26~27&08/02~03 | 4 | 178 |
| 103.14 | 新建 | 南投縣名間鄉新樹村 | 陳女士 | 08/09~10&08/16~17 | 4 | 211 |
| 103.15 | 新建 | 屏東縣春日鄉歸崇村 | 伍先生 | 08/23~24&08/30~31 | 4 | 152 |
| 103.16 | 修建 | 高雄市岡山區大莊里 | 課輔教室 | 09/6~7&27~28&10/04~05 | 6 | 427 |
| 103.17 | 新建 | 彰化縣田尾鄉睦宜村 | 許先生 | 09/13~14&09/20~21 | 4 | 335 |
| 103.18 | 新建 | 新竹縣五峰鄉桃山村 | 周先生 | 10/18~19&10/25~26 | 4 | 228 |
| 103.19 | 新建 | 彰化縣二林鎮後厝里 | 廖先生 | 11/01~02&11/08~09 | 4 | 183 |
| 103.20 | 修建 | 嘉義縣中埔鄉同仁村 | 關懷小站 | 11/15~16&12/13~14 | 4 | 242 |
| 103.21 | 新建 | 屏東縣牡丹鄉石門村 | 陳女士 | 11/22~23&12/06~07 | 4 | 167 |
| 103.22 | 修繕 | 苗栗縣泰安鄉八卦村 | 潘女士 | 12/20~21&12/27~28 | 2 | 66 |

理事長：          常務監事：             會計:                製表：

附件一之2

理事長：              常務監事：              會計:              製表：

附件一之3

理事長：              常務監事：              會計:              製表：

附件一之4

理事長：              常務監事：              會計:              製表：

附件一之5

附件二

- 每次的出團活動，本人都將充分了解該次任務的內容及安全性，並經深思熟慮後再決定參加；出團期間絕對遵守負責人員的指揮，並不得有逾越指揮人員權責或自作主張之行為。

- 認同義工團的所有的有形財產及無形的成就，皆為團員共同奮鬥之成果，絕非個人或少數人之成就。

- 絕對遵守團體的決議，不得企圖以個人職務或其他方式加以違反。

- 絕對不得主動對團員進行商業行為的推銷、推廣。

- 團員間應避免金錢糾紛發生，故不得針對團員招募互助會，團員間應避免有借貸行為；如有金錢糾紛發生時，係為團員間之個人行為，與義工團無關

- 不得將宗教、政治活動帶入本團，亦不得企圖以個人的宗教、政治立場影響他人及團務運作。

- 不得以言語、文字或圖像等對他人進行中傷、攻訐，亦不得對未經證實的訊息進行散播。

- 非個人職權範圍或未經授權，不得擅用義工團名義對外或及對內進行各類活動。

- 未經相關作業規定核准，不得私自偽造義工團的文書、圖記、印章等。

- 如經手各項財物時，絕對不得有不當使用、挪用及貪污行為。如有經手團員資料時，不得將團員個人資料隨意散播或提供與他人

- 所有義工若有不當言行造成他人困擾，或有侵害義工團權益或信譽之言論舉止，監事應于以勸告制止，情節嚴重或勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 所有義工若有不經報名程序，直接到工地現場，必須找現場PM或會計報到並告知有無參加保險。若無保險者不得進入工地或廚房等作業範圍，以免造成危險。勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 所有義工不得在公開的社群網路上以言語、文字或圖像等對他人進行中傷、攻訐，亦不得對未經證實的訊息進行散播。勸告制止無效者，將交由理監事會議處理。

- 如果有違反以上情事，將交由理監事會議處理，若決議取消該員團(會)員義工資格或拒絕該該義工出團，將「決議」以電子郵件、電話或簡訊等方式通知當事人後生效。

- 餐費NT$200/2天、乘徵調車或交通車油資貼補NT$100/人、住宿水電補貼NT$100/人。

１．新年度開始團員義工皆成為義工身分

２．團員義工有被選舉權

３．具有團員義工或會員身分連續兩年以上才有選舉權(預計108年實施)

４．如有團員義工違反會員條款，經由理監事會決議，得取消團員義工資格，成為會員義工或是義工（年度出團次數重新計算）

１．新年度開始會員義工皆成為義工身分

２．經由理監事會核可且無違反會員條約者即可成為團員義工

３．具有會員義工身分連續兩年以上才有選舉權(預計108年實施)

４．會員義工不具有被選舉權

５．如有會員義工違反會員條款，經由理監事會決議，得取消會員義工資格，成為義工（年度出團次數重新計算）

１. 每年度出團五次即有會員義工資格

附件三