社團法人台灣寶島行善義工團

第八屆第八次理監事聯席會會議紀錄

一、時　　間：中華民國105年06月05日（星期日）上午09時30~12時00分

二、地　　點：雲林縣褒忠鄉有才村北興19號之1(雲林褒忠案工地)

三、出席人員姓名：

理事人員：林其茂、黃國峰、尤瑞豊、施耀盛、王忠正、梁鴻銘、

鄭忠昇、朱志煌、王家軒。

監事人員：張淵捷、劉紅伶、吳蘭施。

四、請假人員姓名：

理事人員：吳栓慶、張意聖。

監事人員：無。

五、缺席人員姓名：無。

六、列席人員：呂廷羽。

七、主　　席：林其茂                                             紀錄：呂廷羽

八、主席致詞：略。

九、報告上次會議執行情形，如會議議程不再另列。

十、報告事項：

(一) 理事會報告：

a.財務報告：(財務呂廷羽）

截至105年05月20日止,各帳戶餘額如下:

經常性帳戶  	：$589,915元+ 定存$11,000,000元

郵局劃撥帳戶 	：$1,030,845元

團部發展基金專戶：$625,773元+ 定存$2,500,000元

會員會費專戶	：$349,180元

提撥準備金專戶	：$1,579,740元

總計	：$17,675,453元

b.會務報告：

(關懷組) 報告：略。

(教育訓練組) 報告：略。

(網管組) 報告：略。

(探勘組) 報告：詳如探勘進度表。

(倉管組) 報告：略。

(總務組) 報告：略。

(二) 監事會報告：略。

十一、討論提案：

提案一：委託集智聯合會計事務所辦理104年度財務報表內容疑慮，提請討論。

說　明：希望將集智聯合會計事務所104年度專業服務委任合約書內的第2頁第2點-將貴團"管理階層"更改為"各委員會主委及各案負責人"更符合分層管理，各級負責的精神。

決　議：照案通過(同意：9票)，由財務 呂廷羽與集智聯合會計師事務所聯繫修改。

提案二：個案預算表格，提請 討論。

說　明：由尤瑞豊 理事提供個案預算編列表格，提供給各理事參考，個案設計圖與預算編列表應於個案施工前一個月，提出給各理監事知曉。

決　議：照案通過(同意：9票)。

提案三：105.05案南投縣仁愛鄉春陽村2戶新建案追加預算，提請 討論。

說　明：1.本案預算$600,000元為蘋果日報基金會補助之經費，實際現金支出計$767,132元，超支需追加$167,132元，不含倉庫大量購買之物資(應屬庫存帳)。

2.朱志煌 理事說明原因- 因為是分開獨立的二棟房屋，故整地需2次，預拌混凝土的數量增加2倍，另外因整地造成落差需用土方回填，及邊坡加強。

3.合作單位補助之經費非等同該個案預算，應以實際需求編列預算。

決　議：照案通過，另請PM將使用倉庫大量購買之庫存物資明細交由財務如實核銷。(同意：9票)。

提案四：105年度會員大會日期及PM，提請 討論。

說　明：暫定105年度會員大會日期為10月1日，ＰＭ人員由王家軒 理事擔任。

決　議：照案通過，並請PM於下次理監事會議說明大會流程(同意：9票)。

提案五：捐款之感謝狀及成果報告發放標準，提請 討論。

說　明：之前102.02.24 第七屆第二次理(監)事會議決議: 年捐款(含)$10,000元以上寄送收據、成果報告書、感謝狀(加框)，義工團為了環保及節省經費，但也顧及需要成果報告書、感謝狀的捐款人需求，故即日起年捐款(含)$10,000元以上寄送收據、成果報告書、感謝狀(不加框)，除非捐款人有加框需求，不在此限。

決　議：照案通過。

提案六：義工團餐具捐贈並新購事宜，引發團員於社群臉書相互作人身攻擊一事，提請討論。

說　明：之後若有類似的事件發生，先由官網公佈解釋事情的來龍去脈，若之後還有團員於社群臉書作人身攻擊，則交由理監事會議懲處，由王家軒 理事、張淵捷 監事及吳蘭施 監事修定懲處細則後，於下次理監事會議審核，並送交105年度會員大會通過。

決　議：照案通過(同意：7票，無意見：2票)

提案七：審核105年新進會員資格，提請 討論。

說　明：105年3月~5月份新進會員27名，贊助會員12名，合計39名，詳見入會申請書。

決　議：照案通過(同意：9票)。

提案八：審核台北市少年咖啡食堂整修案，提請 討論。

說　明：詳見探勘審核表。

決　議：照案通過(同意：9票)，本案ＰＭ人員由王家軒 理事擔任，材料費用預算及出團日期，待ＰＭ人員先行複勘後再排定。

提案九：訂定下次理監事聯席會議時間，提請 討論。

說　明：第八屆第九次理監事聯席會議，擬訂於105年07月9日(星期六)上午09:00，開會地點:雲林倉庫

決　議：照案通過

十二、臨時動議

議題一：個案狀況不同，導致事後追加預算，提請 討論。

說　明：100.07.31 第六屆第四次理(監)事會議決議

(單位:新台幣)-個案項目為包含:建材(鐵、木、水電、衛浴、熱水器、流理台、瓦斯爐、吸油煙機)

1房坪數上限為8~10坪，總經費預算上限為25萬。

2~3房坪數上限為16~18坪，總經費預算上限為35萬+10%=38萬。

修繕總經費預算上限為15萬。

但因個案狀況不同及建材的提昇，總經費常超出35萬，導致事後追加預算

結論：個案預算編列表應於個案施工前一個月，由個案PM提出給各理監事知曉，否則預算上限就以第六屆第六四次理(監)事會議決議為主，若有超出個案PM需提出檢討報告，提供給其他理事參考，以避免下次再發生，緊急案件不在此限，若施工現場有突發狀況需增加經費，需告知在場的理監事們。

決　議：照案通過(同意：9票)。

議題二：日前還有發生遊覽車司機讓團員在交流道下車，提請 討論。

說　明：之前理監事會有討論過，為了團員安全規定遊覽車司機只能讓團員在原定點上下車，請隨車人員出車時告知遊覽車司機及團員，並於遊覽車上加強宣導，也請交通組王忠正再次告知遊覽車公司。

決　議：照案通過(同意：9票)。

議題三：既定的出團公告，請PM星期五晚上提供給網管組，提請 討論。

說　明： PM星期五晚上提供詳細的出團公告給網管組-朱志煌 理事，方便星期日PO官網報名。

決　議：照案通過(同意：9票)。

十三、散會

主席：林其茂

紀錄：呂廷羽